**Avances proyecto Smart Dairy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEMANA** | **PROCESO/MÓDULO** | **ACCIÓN** | **RESULTADO** | **PRÓXIMO PASO** |
| 10/9/2018 – 14/9/2018 | Mesa de trabajo | Búsqueda de tolvas en el extranjero. | 1. Cotización encontrada.  2. Se encontraron proveedores en China e Italia. | 1. Discutir propuesta de bonarPlastics.  2. Contactar a Italia y China. |
| Investigación de patentes. | 1. Asesoría encontrada en el TEC.  2. Planteamiento de tres propuestas. | Generar material para discutir y analizar en conjunto cada propuesta. |
| Ubercow | --- | --- | --- |
| Otros | Inventario acondicionamie-nto de bodega | Lista de cosas necesarias. | Valorar la necesidad de comprar los implementos. |
| 10/9/2018 – 14/9/2018 | Mesa de trabajo | Cotización de TSF TEC. | 1. Cuesta 21 500 CRC (23% menos). | 1. Decidir si comprar TSF. |
| Investigación de patentes. | 1. No se encontraron patentes similares.  2. No se necesita prototipo para patentar.  3. No hay productos asociados con la patente. | 1. Buscar asesoría legal.  2. Plantear propuesta preliminar. |
| Búsqueda de tolvas plásticas en C.R. | No se encontraron proveedores. | Buscar proveedores extranjeros. |
| Búsqueda de tolvas en el extranjero. | Se encontraros dos proveedores. | Contactar al proveedor. |
| Ubercow | Manufactura de tubos. | Se construyó un tubo con su base de madera | Fabricar las compuertas. |
| Otros | Ordenar bodega. |  | Inventariar lo necesario para su acondicionamiento. |